# Конструктор автономных сценариев и агентных процессов: принципы, план реализации, ТЗ и инвест‑питч

## Принципы и архитектура системы

### Продуктовая цель и рамка «двух контуров»

Система, которую вы описали, по сути является «фабрикой автономных сценариев»: человек задаёт intent + ограничения, а платформа сама превращает это в исполняемый и управляемый артефакт, выполняет его в продакшене и автоматически контролирует качество, стоимость и риски. Такой подход естественно раскладывается на два контура:

- Build‑time: спецификация → компиляция → тесты/эвалиации → деплой по гейтам

- Run‑time: event‑driven исполнение → durable orchestration → agent runtime (tool calling + память) → наблюдаемость и автоматические контролы

Ключевая инженерная ставка здесь — на durable orchestration (чтобы сценарии были устойчивы к падениям/таймаутам/дублям) и на политики/гейты (чтобы автономность не разрушала безопасность и бизнес‑метрики). Концептуально это совпадает с тем, как современные workflow‑движки обеспечивают «воспроизводимое выполнение» и восстановление по истории событий: например, у workflow‑платформ идея durable execution реализуется через хранение истории событий, позволяя продолжать выполнение после сбоев. [1]

### Архитектурные принципы, которые нужно «зашить в ДНК»

Ниже — принципы, которые не стоит делать опциональными: если их не заложить сразу, «автономность» почти неизбежно превратится в ручные костыли, инциденты и регрессии.

Spec‑as‑Source‑of‑Truth (декларативность и воспроизводимость).
Единственный «источник правды» — версия Scenario Spec (в Git/репозитории артефактов). Любое изменение в поведении должно быть объяснимо как изменение Spec/шаблона/политики/версии tool‑контракта. Это критично для регрессий, аудита и безопасного масштабирования сценариев в сотни/тысячи вариантов. (Эта мысль также согласуется с регуляторными ожиданиями к управляемости и трассируемости AI‑систем, где важны процессы управления и контроля по всему жизненному циклу.) [2]

Orchestration‑first: durable state и «компенсации вместо надежды».
Run‑time должен опираться не на «best effort» микросервисные цепочки, а на движок, который хранит состояние и прогресс выполнения и обеспечивает восстановление после сбоев. Для этого используются механизмы вроде event history (история событий выполнения) и правила повторов/таймаутов. [1]
Для длинных бизнес‑транзакций в распределённых системах нужно проектировать «saga‑мышление»: последовательность локальных транзакций с компенсирующими операциями при ошибках. [3]

Event‑driven как транспорт, contract‑driven как дисциплина.
«Шина событий» нужна не только для триггеров, но и как единая ткань наблюдаемости и интеграций. В терминах event streaming это означает захват событий в real‑time, их долговременное хранение и обработку/реакцию в потоке. [4]
Практически это приводит к строгим требованиям: schema registry/версирование контрактов, дедупликация, идемпотентность, ключи корреляции, DLQ и poison‑message стратегии.

SLO‑управление как автоматический «педальный узел» релизов и автономности.
SLO — это измеримая цель по SLI (latency, success rate и т. п.). [5]
Ваша CI/CD‑логика (canary/shadow/rollout/rollback) должна быть привязана к error budget: канареечные релизы — классический способ «экономить» бюджет ошибок, ограничивая радиус поражения. [6]

Observability‑by‑default: трассы + метрики + логи, корреляция end‑to‑end.
Для сложной event‑driven/agent‑платформы «наблюдаемость» — не UI‑приятность, а основа управляемости. OpenTelemetry как стандартный подход объединяет сигналы (traces/metrics/logs) и позволяет коррелировать их между собой, включая распределённый контекст. [7]

Security & AI‑safety‑by‑construction (не «после»).
- Zero Trust: непрерывная проверка доступа, контекстные политики, принцип наименьших привилегий. [8]
- Для API‑слоя важны типовые риски вроде Broken Object Level Authorization: если сценарии/агенты получают доступ к объектам по ID, контроль доступа обязан быть объектным и систематическим. [9]
- Для agentic‑части нужно проектировать защиту от Prompt Injection, Insecure Output Handling, Excessive Agency и т. п. — эти риски выделяются как ключевые в списках угроз для LLM‑приложений. [10]

Соответствие требованиям по данным и регуляторике как «системная функция».
Если вы находитесь в контуре European Union[11] или делаете продукт для банков/финтеха, нельзя откладывать комплаенс. GDPR задаёт принципы законности/прозрачности и др. в обработке персональных данных. [12]
Кроме того, European Commission[13] фиксирует таймлайн применимости AI Act: акт вступил в силу 1 августа 2024 года и становится полностью применимым 2 августа 2026 (с исключениями и промежуточными датами). [14]
Это напрямую влияет на требования к governance, документации, управлению рисками и «человеческому вмешательству» в критических сценариях (особенно при high‑risk применениях). [15]

Tooling‑контур как «надёжный контракт», а не хаотичный набор интеграций.
В LLM‑системах вызов инструментов — это многошаговый протокол: модель предлагает tool‑call, приложение исполняет, возвращает результат, модель продолжает. [16]
Если вы строите MCP‑подобный слой, важно помнить: протоколы tool‑взаимодействия подчёркивают, что инструменты — это фактически произвольное выполнение кода и требуют осторожности и явных контролей. [17]

### Целевая архитектура: контрольная плоскость и плоскость выполнения

Практичным способом описать целевую архитектуру будет разделение на Control Plane (конструирование/политики/релизы) и Data Plane (исполнение/события/агенты).

Control Plane (Build‑time)
1) Scenario Spec Service: хранение/версирование Spec, статическая валидация схемы, управление risk‑классом и NFR.
2) Template Library: библиотека типовых паттернов (saga, approval, async callbacks, CRM‑флоу, antifraud и т. п.) — «скелеты» сценариев, которые Builder специализирует.
3) Scenario Builder/Compiler: Spec → workflow graph (state machine/DAG), генерация конфигурации agent‑ролей, привязка tool‑контрактов, генерация тестов и policy‑пакета.
4) Tool Registry + Tool Gateway: единый каталог инструментов с типами входов/выходов, SLA, rate limits, правами и аудитом; gateway как enforcement‑точка. (Идеологически близко к MCP‑подходу: унифицировать доступ и безопасность tool‑слоя.) [18]
5) Policy Engine: декларативные политики (allow/deny, approvals, PII‑маскирование, cost‑guard), которые применяются в рантайме и в CI гейтах; здесь удобно использовать унифицированный движок политик наподобие OPA для enforcement «по всему стеку». [19]
6) Quality & Safety Evaluation Suite: симуляции, тесты, LLM‑eval, red‑teaming наборы (prompt injection/PII leakage), регрессии. OpenAI Evals — пример фреймворка, который позиционируется именно для оценки LLM‑моделей и систем и поддерживает кастомные eval‑наборы под конкретный use‑case. [20]
7) Release Orchestrator: canary/shadow, автопромоут и автроллбек по SLO/error budget. Канареечные релизы и error budgets — классическая связка в SRE‑подходе. [21]

Data Plane (Run‑time)
1) Event Bus: входные события, internal events оркестратора, webhooks от внешних систем. Event streaming платформы описываются как инфраструктура для публикации/подписки, долговременного хранения и обработки потоков событий, включая использование в event‑driven архитектурах. [4]
2) Orchestration Engine (Durable): ядро, хранящее состояние каждого запуска сценария, обеспечивающее retries/timeouts/идемпотентность/компенсации. В качестве ориентиров можно рассматривать:
- workflow‑платформы с durable execution, где история событий обеспечивает восстановление после сбоев [1]
- workflow‑движки Camunda 8/Zeebe, где заявлены устойчивость, распределённая обработка и репликация без ручного вмешательства при отказах [22]
3) Agent Runtime: tool calling + контекст‑менеджер + память, встроенные guardrails и «confidence/fallback». Механика tool calling в API‑подходе описывается как многошаговая связка модель ↔ приложение ↔ инструмент ↔ модель. [16]
4) Memory & Knowledge (RAG):
- Short‑term: контекст конкретного запуска/сессии
- Long‑term: профили/история/документы через retrieval‑augmented generation, где генерация дополняется извлечением релевантных документов из внешней памяти/индекса; классическая формулировка RAG как сочетания параметрической и непараметрической памяти описана в работе Lewis et al. [23]
5) Observability Pipeline: распределённые трассы, метрики, логи с корреляцией; OpenTelemetry позиционирует унификацию и корреляцию сигналов как ключевую ценность. [7]
6) Audit & Compliance Log: неизменяемый журнал действий сценария/агента, привязанный к политикам и правам, пригодный для внешнего аудита.

## Пошаговый план создания

Ниже — практичный план, ориентированный на реализацию с измеримыми инкрементами. Он построен так, чтобы вы как можно раньше получили «работающий контур» end‑to‑end (Spec → сборка → запуск → наблюдаемость), а затем наращивали шаблоны, политики и автономность.

### Этап инициализации: продуктовая рамка и «контракт автономности»

Результат этапа: формализованные границы автономности и метрики.

1) Сформировать «матрицу сценариев» (20–40 кандидатов): по ценности, рискам, частоте, сложности интеграций.
2) Определить risk‑классы и правила подтверждений: какие действия автономны, какие требуют approval/2‑man rule, какие запрещены. Это следует из практик управления AI‑рисками (governance по жизненному циклу). [2]
3) Определить SLO/SLI и error‑budget политику как основу автодеплоя и kill‑switch. SLO — измеримая цель по SLI, error budget — механизм баланса инноваций и стабильности. [24]
4) Определить минимальный комплаенс‑контур данных (PII‑классификация, retention, доступы) с учётом принципов GDPR. [12]
5) Зафиксировать требования под EU AI Act по таймлайну применимости (особенно если ваши сценарии потенциально подпадают под high‑risk). [14]

### Этап MVP: «скелет платформы», 1–2 шаблона, 3–5 tools

Результат этапа: Spec → Builder → Orchestrator → Tool Gateway → Observability, один реальный сценарий в проде (пусть даже узкий).

1) Scenario Spec v0.1: JSON Schema/Protobuf + валидатор.
2) Tool Registry v0.1: 3–5 критичных интеграций (CRM, уведомления, профиль клиента, платеж/счёт). Для вызовов — строго через gateway, потому что tool calling в LLM‑архитектуре предполагает исполнение на стороне приложения, а не «внутри модели». [16]
3) Orchestrator: выбрать движок и запустить минимальный durable workflow. Важны свойства durable execution/восстановления по истории событий. [1]
4) Event bus: базовые топики/схемы; для event streaming важно долговременное хранение, масштабирование, fault‑tolerance и наличие гарантий обработки (в т. ч. exactly‑once как заявляемая возможность платформы). [4]
5) Observability: трасса «от события до последнего tool‑call»; корреляция сигналов в стиле OpenTelemetry. [25]
6) Guardrails v0.1: запрет опасных действий в risk‑классе без approvals; базовая защита от prompt injection и insecure output handling как обязательные риски LLM‑приложений. [10]

### Этап «продуктовой платформы»: CI/CD сценариев, eval‑контур, canary, автоrollback

Результат этапа: сценарии реально можно «выпускать» как артефакты с гейтами качества и безопасности.

1) Scenario Builder v1: template selection → компиляция графа → генерация тестов и policy‑пакета.
2) CI pipeline:
- static checks Spec
- симуляции и synthetic edge cases
- LLM eval (в т. ч. на безопасность/отказы)
- интеграционные тесты tool‑контрактов
Подход с eval‑фреймворками документирован как практика повышения стабильности LLM‑приложений; у OpenAI есть гайды и инструменты eval. [26]
3) Деплой по progressive delivery: canary/shadow, автопромоут/rollback по SLO. Canary‑подход и связь с error budget хорошо описаны в SRE‑практиках. [21]

### Этап масштабирования: multi‑tenant, marketplace tools/templates, комплаенс «для энтерпрайза»

Результат этапа: десятки команд могут создавать сценарии параллельно, не ломая безопасность и работу продакшена.

1) Multi‑tenant модель: namespaces/тенанты, отдельные квоты, cost‑guard, изоляция данных и секретов (Zero Trust/least privilege). [8]
2) Политики как код: единый engine для CI и рантайма, enforcement на gateway/оркестраторе/ADM‑интерфейсах; OPA позиционируется как унифицирующий policy engine, применимый к Kubernetes/CI/CD/API gateways. [19]
3) «Market» инструментов и шаблонов: registry + версионирование + рейтинг надёжности (SLO/success rate/cost). Поддержка MCP‑экосистемы и наличие реестра MCP‑серверов показывает жизнеспособность модели «tool registry как продуктового слоя». [27]
4) Enterprise‑security: нормализованный аудит, отчётность, контроль доступа на уровне объектов (иначе API‑риски типа BOLA неизбежны). [9]
5) Полный комплаенс по EU AI Act таймлайну (особенно к 2 августа 2026), если вы планируете EU‑рынок или клиентов из EU. [14]

### Как использовать Codex/Cursor на разработке без «самострела»

Так как вы прямо называете Codex/Cursor как основу дев‑производительности, важно встроить правила безопасной разработки:

- Понимать, что Codex позиционируется как облачный software engineering agent, выполняющий задачи в изолированном sandbox‑окружении и умеющий делать параллельные задачи. [28]

- Для Cursor учитывать режимы хранения/использования данных: компания описывает Privacy Mode и «zero data retention» для провайдеров моделей при включении соответствующей настройки, при этом оговаривая, что часть данных может сохраняться для функций продукта. [29]

Отдельно: интерфейсы «инструменты/команды» в agentic‑среде должны восприниматься как поверхность для атак и ошибок (это перекликается и с MCP‑предупреждением, что tools — это по сути произвольное исполнение кода). [30]

## Техническое задание

Ниже — «сквозное ТЗ», которое можно отдавать аналитикам/архитекторам/разработке для декомпозиции и оценки. Оно написано как единый документ, но логически делится на PRD+SRS.

### Назначение и границы

Цель системы: создать платформу, позволяющую без ручной сборки запускать новые автономные сценарии в продакшене на основе декларативной спецификации, с автоматическими гейтами качества, стоимости и безопасности.

Вне рамок (на старте):
полная замена корпоративного IAM, собственный LLM‑провайдер/обучение моделей, «универсальный RPA по экрану» (computer use) во всех системах. (Это можно добавлять позже как отдельные продукты/интеграции.)

### Пользователи и роли

1) Автор сценария (product/ops): формулирует intent, ограничения, KPI, risk‑класс, выбирает разрешённые tools, запускает публикацию.
2) Платформенная команда: поддерживает шаблоны, tooling‑слой, политики, CI/CD, наблюдаемость.
3) Безопасность/комплаенс: утверждает policy‑пакеты, правила PII, аудит.
4) Эксплуатация/SRE: следит за SLO/error budget, управляет деградацией и инцидентами. SLO и error budget трактуются как механизм управления надёжностью и скоростью изменений. [31]

### Функциональные требования

#### Декларативная спецификация сценария

Система должна поддерживать Scenario Spec как версионируемый контракт со следующими блоками (минимум):

- Goal/Outcome: цели, KPI, бизнес‑метрики

- Triggers: события/расписание/webhooks (под event streaming подход) [4]

- Allowed Actions: список tools + права/лимиты

- Data Contract: источники, качество, PII‑классы

- Non‑functional: SLA/latency/cost/token budget (в т. ч. «Unbounded Consumption» как риск для LLM‑систем выделяется в списках угроз — поэтому budget обязателен) [32]

- Risk Class: правила подтверждений, запреты, лимиты

- Observability Spec: какие метрики/алерты/триггеры деградации

Acceptance criteria: Spec проходит статическую валидацию и может быть скомпилирован в артефакты без ручного редактирования workflow‑кода.

#### Scenario Builder/Compiler

Builder должен:

1) Определять подходящий шаблон (pattern selection) из Template Library
2) Компилировать Spec → workflow graph (state machine/DAG) с таймаутами/retries/ветвлениями
3) Генерировать «политику исполнения» (guardrails), которую будет применять рантайм
4) Генерировать набор тестов и eval‑кейсов (smoke + edge cases)
5) Генерировать deployment descriptor (как выкатывать: shadow/canary)

Принцип: все артефакты воспроизводимы из Spec и версий шаблонов/tools/policies.

#### Tool Registry + Tool Gateway

Tool Registry хранит для каждого инструмента:

- типизированные входы/выходы, SLA, rate limits

- требования авторизации (scopes/roles)

- риск‑класс действия (безопасно/опасно/требует подтверждения)

- правила идемпотентности и дедупликации (например, idempotency keys)

Практика идемпотентных запросов критична для безопасных retries в финансах/созданиях сущностей; Stripe прямо описывает use of idempotency key для предотвращения двойного выполнения при повторе запросов. [33]

Tool Gateway обязан:

- применять политики доступа (least privilege, object‑level checks) [34]

- логировать вход/выход, коррелировать с trace/span

- обеспечивать rate limiting и circuit breaking

- поддерживать sandbox/stub режим для симуляций и shadow

#### Run‑time исполнение сценариев

Run‑time должен быть event‑driven и содержать:

- Event ingestion: подписка на топики/очереди, обработка webhooks

- Orchestration engine: хранение durable state каждого запуска, восстановление после сбоев, retries/timeouts. Механизм хранения истории событий, служащий для восстановления и аудита, описан в документации Temporal как ключевой для durable execution. [35]

- Saga/Compensation: для длинных транзакций обязательна поддержка компенсаций; saga‑паттерн описывает это как последовательность локальных транзакций с компенсирующими действиями при сбое. [3]

#### Agent Runtime

Agent Runtime вызывается как шаги workflow и должен поддерживать:

- Router: выбор роли/подагента

- Tool calling: многошаговый цикл модель ↔ tool ↔ модель (исполнение на стороне приложения) [16]

- Memory: short‑term + RAG long‑term. RAG как подход сочетания генерации и retrieval описан в классической работе Lewis et al. [23]

- Guardrails: защита от prompt injection, insecure output handling, excessive agency и др. рисков LLM‑приложений [10]

- Cost/token management: budgets и правила обрезки контекста

- Fallback: деградация на deterministic workflow при нарушении SLO/росте ошибок

#### Observability и контроль

Система должна:

- строить end‑to‑end трассу по каждому запуску (trigger → шаги → tool calls → результат)

- публиковать метрики SLI и проверять их относительно SLO (SLO как «цель по SLI» описан в SRE‑материалах). [5]

- поддерживать canary/shadow и автоrollback при нарушении error budget; canarying releases и связь с error budget описаны в SRE‑workbook. [6]

- использовать стандарты корреляции сигналов (OpenTelemetry traces/logs/metrics). [25]

- иметь kill switch на уровне сценария/тенанта/всей платформы

### Нефункциональные требования

(Часть значений — «по умолчанию», окончательные цифры — продуктовые решения и результат нагрузочного тестирования.)

Надёжность и управляемость - Каждая операция должна быть или идемпотентной, или защищённой дедупликацией/идемпотентным ключом на уровне gateway/оркестратора. [36]
- Должны быть определены SLO/SLI и error budget policy как обязательная часть релизного процесса. [31]

Масштабирование - Оркестрация должна поддерживать большие объёмы параллельных процессов; Zeebe, например, акцентирует дизайн без центральной БД и распределение обработки/репликацию для throughput и отказоустойчивости. [22]
- Event streaming слой должен масштабироваться горизонтально и обеспечивать fault tolerance; Kafka описывает распределённость, отказоустойчивость и долговременное хранение событий как базовые свойства платформы. [4]

Безопасность - Реализовать Zero Trust и least privilege как базовый принцип (ограничение видимости и доступности; непрерывная проверка). [8]
- Обязательный object‑level authorization в API, учитывая распространённость BOLA как ключевого риска. [9]
- LLM‑угрозы: prompt injection и insecure output handling должны быть покрыты техническими контролями (контент‑фильтры, policy enforcement, строгая валидация output перед действиями). [10]

Данные и комплаенс - GDPR: поддержать принципы обработки данных и контроль прозрачности/целей/минимизации, как задано в тексте регламента. [12]
- EU AI Act: учесть сроки применимости и требования к практикам управления и готовности; таймлайн применимости до 2 августа 2026 следует учитывать в roadmap и в «Definition of Done» для enterprise‑версии. [14]

### Данные и модели

Минимальные сущности (логическая модель):

- ScenarioSpec (id, version, owner, risk_class, allowed_tools, triggers, policies, tests_ref)

- ToolDefinition (id, version, schema_in/out, sla, scopes, idempotency_rules)

- ScenarioArtifact (workflow_def, agent_plan, policy_pack, dashboard_def)

- ScenarioRun (run_id, spec_version, start_event, current_state, trace_id, cost, outcome)

- AuditEvent (who/what/when/why, tool_call, decision, policy_eval_result)

- EvalSuite (dataset_ref, metrics, thresholds)

### API и интеграционные контракты

Control Plane API: - CRUD Spec, publish/compile, list artifacts, manage templates, manage tools, manage policies, start canary, rollback.

Run‑time API: - ingest event/webhook, query run status, fetch trace, fetch audit.

Event contracts: - topic naming conventions
- schema registry strategy
- correlation_id / causation_id / idempotency_key patterns

### Тестирование и релиз

1) Unit/contract tests tool‑интеграций
2) Simulation (synthetic) и shadow traffic
3) LLM eval: безопасность/качество/отказы. Evals как практика повышения стабильности описывается в руководствах и open‑source фреймворке. [37]
4) Canary и progressive delivery; canary‑стратегии документированы в SRE‑подходе и vendor‑гайдах деплоя. [38]
5) Auto rollback по SLO/error budget. [39]

### Критерии приёмки (MoSCoW в сжатом виде)

Must have (MVP): Spec → compile → execute → observe; tool gateway; базовые guardrails; аудит; canary.
Should have: eval‑контур; template library; sagas/compensations; object‑level authorization. [40]
Could have: marketplace шаблонов/tools; multi‑agent сложные роутинги; расширенный RAG. [41]
Won’t (пока): полностью автономные «опасные финансовые операции» без approvals; «неограниченные» инструменты. (Excessive agency прямо выделяется как риск.) [32]

## Инвесторский питч

### Проблема: «агенты обещают автономность, но продакшен требует управляемости»

Рынок активно движется к агентам и оркестрации, но компании упираются в три барьера:
1) непредсказуемость и риск LLM‑поведения (prompt injection, insecure output, excessive agency) [10]
2) отсутствие производственного контура качества (eval, canary, rollback по SLO/error budget) [42]
3) комплаенс и требования регулирования (в EU — таймлайн применимости AI Act до 2 августа 2026, плюс GDPR‑принципы по данным). [43]

### Решение: «конструктор» как platform layer между intent и продакшен‑исполнением

Ваш продукт — это платформа «intent → executable scenario», которая превращает автономность в управляемую инженерную дисциплину:

- декларативный Spec как единый контракт

- компиляция в durable workflow + agent plan

- стандартизированный tool‑слой с правами, SLA и аудитом

- автоматические гейты: симуляции, eval, интеграционные тесты, canary/shadow

- наблюдаемость и автоконтроль по SLO/error budget

Это позиционируется не как «ещё один чатбот», а как операционная система автономных процессов (adaptive orchestration). Forrester выделяет направление adaptive process orchestration как комбинацию automation‑технологий, включая AI agents, чтобы двигаться к автономным операциям. [44]

### Почему сейчас: рынок и катализаторы

- McKinsey оценивал экономический потенциал generative AI как триллионы долларов ежегодной добавленной стоимости (порядка $2.6–$4.4T в год по их оценке по use cases). [45]

- Deloitte[46] называет agent orchestration отдельным драйвером ценности и приводит агрегированные рыночные оценки по autonomous AI agent market (вплоть до десятков миллиардов к 2030). [47]

- entity["company","McKinsey & Company","management consulting firm"] и другие исследователи одновременно подчёркивают, что компании усиливают меры по снижению риска неточности/ошибок при внедрении AI — это усиливает спрос на governance‑платформы, а не просто «генерацию». [48]

- Регуляторный таймлайн в EU объективно «подталкивает» рынок к системным решениям, а не экспериментам: полная применимость AI Act — 2 августа 2026, при этом часть обязанностей применялась раньше. [14]

### Конкурентное поле и дифференциация

Кого инвесторы/клиенты будут сравнивать с вами: - workflow/BPM оркестрация (движки процессов)
- iPaaS/интеграционные платформы
- RPA
- agent frameworks / «чатботы с tools»

Чем вы отличаетесь:
1) «Build‑time фабрика» (Spec → compile → eval → canary) как core IP, тогда как многие решения фокусируются только на run‑time. [49]
2) единый tool‑слой с политиками и аудитом; акцент на том, что tool calling должен быть контролируемым многошаговым процессом в приложении, а не «магией модели». [16]
3) безопасность LLM‑приложений как первая сущность (prompt injection, insecure output, excessive agency) на уровне платформы. [10]
4) комплаенс‑ready архитектура под EU‑сроки. [50]

### Бизнес‑модель и go‑to‑market

Модель монетизации обычно хорошо складывается в 2–3 линии: - Enterprise subscription за платформу (по числу тенантов/запусков/оркестраций)
- Usage‑based за agent runtime (токены/запуски) + премиум за eval/наблюдаемость
- Marketplace revenue share на tools/templates (если развивать registry‑подход)

В качестве продукта‑ускорителя можно использовать существующую экосистему tool‑registry (идеологически близкую к MCP registry), чтобы быстрее вырастить каталог интеграций. [51]

### Roadmap в формате «инвест‑слайдов»

Q1–Q2: MVP платформы (1–2 шаблона, 3–5 tools, наблюдаемость, canary, аудит). [52]
Q3: CI с eval‑контуром, рост до 10–15 сценариев, multi‑tenant, policy engine. [53]
Q4+: marketplace, расширение доменов (финтех/ритейл/телко), комплаенс‑пакеты под EU AI Act timeline 2026. [14]

### Запрос инвестиций и «на что тратим»

- 40–50%: платформа (оркестрация, tool gateway, policy engine, SRE/observability)

- 25–35%: quality & eval (датасеты, red teaming, регрессии, автоматизация canary/rollback) [54]

- 15–25%: интеграции и go‑to‑market (design partners, первые индустрии)

Суть истории для инвестора: вы строите не «ассистента», а инфраструктуру управляемой автономности, которая превращает агентные обещания в контрактно‑тестируемые, релиз‑управляемые, комплаенс‑готовые сценарии. [55]

[1] What is Temporal? | Temporal Platform Documentation

https://docs.temporal.io/temporal

[2] AI Risk Management Framework

https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework?utm_source=chatgpt.com

[3] [40] Saga Design Pattern - Azure Architecture Center

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/patterns/saga?utm_source=chatgpt.com

[4] Introduction | Apache Kafka

https://kafka.apache.org/intro

[5] [24] [31] [42] Defining slo: service level objective meaning

https://sre.google/sre-book/service-level-objectives/?utm_source=chatgpt.com

[6] [21] [38] [52] Canary Release: Deployment Safety and Efficiency

https://sre.google/workbook/canarying-releases/?utm_source=chatgpt.com

[7] OpenTelemetry Logging

https://opentelemetry.io/docs/specs/otel/logs/?utm_source=chatgpt.com

[8] [34] Zero Trust Architecture - NIST Technical Series Publications

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/specialpublications/NIST.SP.800-207.pdf?utm_source=chatgpt.com

[9] API1:2023 Broken Object Level Authorization

https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0xa1-broken-object-level-authorization/?utm_source=chatgpt.com

[10] [11] OWASP Top 10 for Large Language Model Applications

https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/?utm_source=chatgpt.com

[12] Consolidated TEXT: 32016R0679 — EN — 04.05.2016

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504&utm_source=chatgpt.com

[13] [14] [15] [43] [50] AI Act | Shaping Europe's digital future - European Union

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai?utm_source=chatgpt.com

[16] Function calling | OpenAI API

https://developers.openai.com/api/docs/guides/function-calling/?utm_source=chatgpt.com

[17] [18] [30] Specification

https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25?utm_source=chatgpt.com

[19] Open Policy Agent

https://openpolicyagent.org/?utm_source=chatgpt.com

[20] [54] openai/evals: Evals is a framework for evaluating LLMs ...

https://github.com/openai/evals?utm_source=chatgpt.com

[22] Introduction to Zeebe | Camunda 8 Docs

https://docs.camunda.io/docs/components/zeebe/zeebe-overview/

[23] [41] Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks

https://arxiv.org/abs/2005.11401?utm_source=chatgpt.com

[25] Overview

https://opentelemetry.io/docs/specs/otel/overview/?utm_source=chatgpt.com

[26] [37] [49] [53] Working with evals | OpenAI API

https://developers.openai.com/api/docs/guides/evals/?utm_source=chatgpt.com

[27] [51] Introducing the MCP Registry | Model Context Protocol Blog

https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2025-09-08-mcp-registry-preview/?utm_source=chatgpt.com

[28] Introducing Codex

https://openai.com/index/introducing-codex/?utm_source=chatgpt.com

[29] Data Use & Privacy Overview

https://cursor.com/data-use?utm_source=chatgpt.com

[32] OWASP Top 10 for LLM Applications 2025

https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/assets/PDF/OWASP-Top-10-for-LLMs-v2025.pdf?utm_source=chatgpt.com

[33] [36] [46] Idempotent requests | Stripe API Reference

https://docs.stripe.com/api/idempotent_requests?utm_source=chatgpt.com

[35] Events and Event History | Temporal Platform Documentation

https://docs.temporal.io/workflow-execution/event

[39] Error Budget Policy for Service Reliability

https://sre.google/workbook/error-budget-policy/?utm_source=chatgpt.com

[44] [55] Announcing The Evaluation Of The Adaptive Process ...

https://www.forrester.com/blogs/announcing-the-evaluation-of-the-adaptive-process-orchestration-market/?utm_source=chatgpt.com

[45] Economic potential of generative AI

https://www.mckinsey.com/capabilities/tech-and-ai/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier?utm_source=chatgpt.com

[47] Unlocking exponential value with AI agent orchestration

https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2026/ai-agent-orchestration.html?utm_source=chatgpt.com

[48] The state of AI in early 2024: Gen AI adoption ...

https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-2024?utm_source=chatgpt.com